Quant Investment Dashboard / Quant System

수정 제안서 및 개발 백로그

문서 생성일: 2026-05-14 05:05 UTC

버전: v1.0

작성 대상: Product / Quant / Frontend / Backend / QA

1. 제안서 (Proposal)

1.1 목적

전수 테스트 결과를 기준으로 정확성, 신뢰성, 리스크 실행성, UI 성능을 개선하여 전문 투자자용 대시보드의 운영 품질을 상향한다.

1.2 테스트 요약

- PASS: UI 레이아웃, 탭 전환, 색상 규칙, A/E 컬럼 구분, 반응형 배치

- FAIL(P0): BUG-001 비중 합계 오차, BUG-002 괴리율 반올림 불일치

- BLOCKED(P1): BUG-003 Risk Alert drill-down 미구현

1.3 핵심 이슈 및 영향

A) 비중 합계 오차: 포트폴리오 집계 신뢰 저하 및 리밸런싱 판단 오류 가능성

B) 괴리율 반올림 불일치: Fair Value 투자판단 기준값 혼선, 보고서 수치 불일치

C) 리스크 알림 비실행성: 경보는 있으나 원인/대응이 연결되지 않아 운영 효율 저하

1.4 수정 전략

- P0 우선: 계산 표준화(비중, 괴리율) 및 표시 규칙 일원화

- P1 다음: Risk Alert drill-down 구현 및 액션형 UX 도입

- 공통: source/as-of/delay/confidence 메타데이터 전 컴포넌트 표준화

1.5 완료 기준

- P0 테스트케이스 100% PASS

- High 심각도 버그 0건

- API 응답값/화면표시값/다운로드값 간 계산 일치

2. 개발 백로그 (Development Backlog)

2.1 Sprint P0 - 즉시 처리

[QNT-101] Holdings 비중 합계 정합성 보정

- 목적: 정렬/필터 상태와 무관하게 총합 100% 규칙 유지

- 구현: raw 정밀 계산 후 표시는 마지막 항목 보정 또는 cash bucket 보정

- 산출물: weight normalization utility + 회귀 테스트

- 완료조건: 합계 오차 허용범위(정책치) 이내

[QNT-102] Fair Value 괴리율 계산/반올림 정책 단일화

- 목적: 모든 화면/툴팁/내보내기에서 동일 수식 및 반올림 적용

- 구현: Decimal 기반 공통 함수 calc_disparity_percent()

- 완료조건: 행별 결과와 API 결과 100% 일치

[QNT-103] 숫자 포맷 공통 컴포넌트

- 목적: tabular-nums, 부호, 천단위, 소수점 자릿수 규칙 통일

- 완료조건: KPI/테이블/차트 툴팁 포맷 일관성 확보

2.2 Sprint P1 - 기능 완성

[QNT-201] Risk Alert Drill-down 패널 구현

- 목적: 경고를 실행 가능한 액션으로 전환

- 구현: 원인팩터, 기여종목 Top N, 영향도, 권장액션 카드

- API: /risk/alerts/{id}/detail

- 완료조건: Alert 클릭 시 상세 정보 1초 이내 렌더

[QNT-202] 데이터 신뢰성 메타 표준화

- 목적: 모든 핵심 수치에 source, as-of, delay_sec, confidence 제공

- 완료조건: KPI/Market/Fair Value/Risk 전 영역 적용

[QNT-203] 결측/오류 상태 UX 강화

- 목적: 빈 화면 방지, last-known-good 데이터 기반 fallback 제공

- 완료조건: 네트워크 오류/부분 실패에서도 레이아웃 안정 유지

2.3 Sprint P2 - 고도화

[QNT-301] 스트레스 시나리오 패널

- 금리/환율/지수 충격 시 포트폴리오 PnL/VaR 변화 예측

[QNT-302] 리포트 내보내기

- PDF/CSV 내보내기(포지션, 섹터, Fair Value, 리스크)

[QNT-303] 개인화 대시보드 설정

- 사용자별 위젯 고정, 경보 임계치 저장, watchlist

3. QA/릴리즈 게이트

- 게이트 1: P0 FIX 검증(R2) PASS

- 게이트 2: 회귀 스모크(NAV/KPI/HLD/FV/RSK) PASS

- 게이트 3: 신규 High 버그 0건

- 게이트 4: 운영 체크리스트 승인(QA Lead, FE Lead, PM)

4. 책임 및 협업

- Quant: 계산식/리스크 모델 기준 확정

- Backend: API 계약 및 메타데이터 표준 적용

- Frontend: 표시 규칙, Drill-down UX, 반응형/접근성 보강

- QA: 전수 테스트 및 릴리즈 게이트 판정

부록 A. 버그 매핑

- BUG-001 -> QNT-101

- BUG-002 -> QNT-102

- BUG-003 -> QNT-201